BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TOÀN DIỆN

ỨNG DỤNG AISEE — TRỢ LÝ AI CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Ngày lập: 06/04/2026
Đội ngũ: Team Đắng — VentureX S3 / VinUni ELAB
Phiên bản: v1.0.0 (MVP)
Người phân tích: Data Analysis Report

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

2. Tổng quan sản phẩm

3. Phân tích đối tượng người dùng

4. Phân tích kiến trúc hệ thống & dữ liệu

5. Mô hình dữ liệu & luồng dữ liệu

6. Phân tích tính năng & mức độ hoàn thiện

7. Phân tích trải nghiệm người dùng (UX)

8. Phân tích khả năng tiếp cận (Accessibility)

9. Phân tích hiệu suất & khả năng mở rộng

10. Phân tích bảo mật & quyền riêng tư

11. Phân tích mô hình kinh doanh & monetization

12. Phân tích cạnh tranh

13. Phân tích chi phí vận hành

14. KPIs & metrics đề xuất

15. Phân tích rủi ro

16. Đề xuất & lộ trình phát triển

17. Kết luận

# 1. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

AiSee là ứng dụng trợ lý AI dành cho người khiếm thị tại Việt Nam, được phát triển bởi đội ngũ Team Đắng trong khuôn khổ VentureX Season 3 / VinUni ELAB. Ứng dụng sử dụng công nghệ voice-first (ưu tiên giọng nói) kết hợp với AI Gemini Live để hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày: giao tiếp, quản lý sức khỏe, điều hướng, giải trí và kết nối với gia đình/tình nguyện viên.

## Các phát hiện chính

Sản phẩm MVP hoàn thiện với 20 công cụ AI, hệ thống real-time voice, chat, gọi điện, và dashboard gia đình.

Kiến trúc 4 thành phần (App - Backend - Agent Worker - LiveKit) được thiết kế tối ưu cho tiết kiệm pin và băng thông.

Chưa có hệ thống analytics/tracking — đây là lỗ hổng lớn nhất cần được bổ sung ngay.

Mô hình monetization chưa rõ ràng — chỉ có quảng cáo tùy chọn cho vai trò gia đình, chưa có subscription hay payment integration.

Chi phí vận hành ước tính $60-130/tháng cho MVP, có thể tăng nhanh khi scale lên 1000+ users do chi phí Gemini API và LiveKit.

Accessibility là điểm mạnh cốt lõi — voice-first design, wake-word detection, haptic feedback, semantic labels.

Thị trường tiềm năng: ~2 triệu người khiếm thị tại Việt Nam, chưa có đối thủ trực tiếp với giải pháp tương tự.

# 2. Tổng quan sản phẩm

## 2.1 Mô tả sản phẩm

AiSee ("AI See" — AI nhìn giúp bạn) là ứng dụng di động cross-platform (iOS/Android) cung cấp trợ lý AI thông minh cho người khiếm thị. Slogan: "Không chỉ nhìn thay bạn — hành động cùng bạn."

## 2.2 Thông tin kỹ thuật cơ bản

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên ứng dụng | AiSee |
| Phiên bản | 1.0.0+1 |
| Framework | Flutter 3.11.3+ (Dart) |
| Backend | Go 1.26.1 (Chi router) |
| AI Engine | Google Gemini 3.1 Flash Live |
| Real-time | LiveKit (WebRTC SFU) |
| Database | PostgreSQL 16 + Redis 7 |
| Storage | MinIO (S3-compatible) |
| Push | APNs (iOS) + FCM (Android) |
| Domain | data.visme.tech |

## 2.3 Hệ thống vai trò

Ứng dụng có 2 vai trò chính, mỗi vai trò có giao diện và tính năng riêng:

| Vai trò | Đối tượng | Tính năng chính | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| User | Người khiếm thị | Trợ lý AI voice, nhắc thuốc, gọi điện, SOS | Miễn phí |
| Family | Gia đình/người chăm sóc | Dashboard giám sát, chat, quản lý thuốc | Có thể có quảng cáo |

# 3. Phân tích đối tượng người dùng

## 3.1 Persona chính: Người khiếm thị

| Đặc điểm | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nhân khẩu học | Mọi lứa tuổi, tập trung người trưởng thành tại Việt Nam |
| Số lượng tiềm năng | ~2 triệu người khiếm thị tại VN (WHO, 2023) |
| Nhu cầu chính | Hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp, di chuyển |
| Thách thức | Khó sử dụng smartphone thông thường, phụ thuộc người thân |
| Hành vi kỹ thuật số | Sử dụng VoiceOver/TalkBack, ưu tiên tương tác bằng giọng nói |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt (100% UI tiếng Việt) |

## 3.2 Persona phụ: Gia đình/Người chăm sóc

| Đặc điểm | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nhân khẩu học | Con cái, vợ/chồng, người chăm sóc chuyên nghiệp |
| Nhu cầu chính | Giám sát sức khỏe, biết vị trí, nhận cảnh báo khẩn cấp |
| Động lực | An tâm về người thân, theo dõi tuân thủ thuốc |
| Hành vi | Kiểm tra dashboard định kỳ, phản hồi nhanh khi có SOS |

## 3.3 Persona mở rộng: Tình nguyện viên

Hệ thống hỗ trợ đăng ký tình nguyện viên với tracking đánh giá (1-5 sao), trạng thái available/unavailable, và matching tự động khi có emergency escalation. Tuy nhiên tính năng này còn ở giai đoạn sớm.

## 3.4 Phân tích User Journey

Luồng chính của người dùng khiếm thị:

Bước 1: Đăng nhập bằng Google → Chọn vai trò 'User' → Cấp quyền (mic, camera, location, notification)

Bước 2: Vào màn hình chính → Tab 'Trợ lý' luôn lắng nghe wake-word 'cần giúp'

Bước 3: Nói 'cần giúp' → Micro kích hoạt → Nói yêu cầu (ví dụ: 'gọi cho mẹ')

Bước 4: Agent xử lý → Thực hiện công cụ (tạo phòng gọi, gửi push) → Phản hồi bằng giọng nói

Bước 5: Nhận nhắc thuốc định kỳ → Nói 'đã uống' → Ghi nhận vào hệ thống

Bước 6: Tình huống khẩn cấp → Nói 'cần giúp khẩn cấp' → Gửi SOS đến toàn bộ gia đình

# 4. Phân tích kiến trúc hệ thống & dữ liệu

## 4.1 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống gồm 4 thành phần chính kết nối qua một LiveKit room duy nhất cho mỗi user, tối ưu cho tiết kiệm pin và giảm độ phức tạp:

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Flutter App | Flutter 3.11.3 / Dart | Giao diện người dùng, wake-word detection, LiveKit client |
| Go Backend | Go 1.26.1 / Chi router | Business logic, API, auth, push notifications, DB |
| Agent Worker | Python / google-genai | Chạy Gemini Live API, xử lý voice, routing tool calls |
| LiveKit Server | LiveKit Cloud (WebRTC SFU) | Quản lý audio/video tracks, data channel, room management |

## 4.2 Luồng dữ liệu chính

Voice Input: User → Mic → LiveKit Audio Track → Agent Worker → Gemini Live API

Voice Output: Gemini → Agent Worker → LiveKit Audio Track → User Speaker

Tool Call: Gemini → Agent Worker → HTTP POST /api/internal/tool-call → Go Backend → DB/Redis

Chat: App → WebSocket /ws/chat → Go Backend → DB + Push notification → Family App

File Upload: App → POST /upload → Go Backend → MinIO → Signed URL returned

Push: Go Backend → APNs (iOS VoIP cho calls, standard cho rest) + FCM (Android)

## 4.3 Infrastructure Stack

| Service | Mục đích | Cấu hình |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 | Primary datastore | 10 tables, UUID PKs, JSONB settings |
| Redis 7 | Cache & queue | Reminder scheduling, session state, volunteer matching |
| MinIO | Object storage (S3) | Bucket 'aisee', voice messages, avatars |
| LiveKit Cloud | WebRTC SFU | wss://hehe-2ask256r.livekit.cloud |
| Docker Compose | Orchestration | 5 services (PG, Redis, MinIO, Backend, Agent) |

# 5. Mô hình dữ liệu & luồng dữ liệu

## 5.1 Database Schema (10 bảng)

| Bảng | Mục đích | Chiến lược | Dữ liệu nhạy cảm |
| --- | --- | --- | --- |
| users | Thông tin người dùng | UUID PK, JSONB settings | Email, tên, vị trí GPS, push tokens |
| family_links | Quan hệ gia đình | Soft-delete | Quan hệ giữa users |
| messages | Tin nhắn text/voice/image | Append-only, cursor pagination | Nội dung tin nhắn, URL voice/image |
| medications | Định nghĩa thuốc | Soft-delete, active flag | Tên thuốc, liều lượng, lịch uống |
| medication_logs | Lịch sử uống thuốc | Append-only | Tuân thủ thuốc theo thời gian |
| health_symptoms | Triệu chứng sức khỏe | Append-only | Mô tả triệu chứng, mức độ |
| health_metrics | Chỉ số sức khỏe | Append-only | Huyết áp, đường huyết, cân nặng |
| appointments | Lịch hẹn khám | Soft-delete | Thời gian, địa điểm khám |
| volunteers | Hồ sơ tình nguyện viên | 1:1 with users | Trạng thái, đánh giá |
| audit_logs | Log tool calls từ AI | Append-only, never deleted | Toàn bộ tương tác AI-user |

## 5.2 Phân tích dữ liệu thu thập

AiSee thu thập các loại dữ liệu sau, phân loại theo mức độ nhạy cảm:

### Dữ liệu nhạy cảm cao (PII + Health)

Thông tin cá nhân: Email, tên hiển thị, avatar (qua Google OAuth)

Dữ liệu sức khỏe: Thuốc, liều lượng, triệu chứng, chỉ số sinh hiệu

Vị trí GPS: Tọa độ lat/lng, địa chỉ reverse-geocoded

Tin nhắn: Nội dung text, file voice, hình ảnh

Audit logs: Toàn bộ lệnh AI thực hiện (bao gồm nội dung yêu cầu)

### Dữ liệu kỹ thuật

FCM/APNs tokens cho push notifications

JWT tokens (access + refresh)

LiveKit room tokens

Session state (Redis, ephemeral)

## 5.3 Phân tích lỗ hổng dữ liệu

Các loại dữ liệu quan trọng CHƯA được thu thập nhưng cần thiết cho data analytics:

| Dữ liệu thiếu | Tại sao cần | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Session duration | Đo engagement, thời gian sử dụng trung bình | Cao |
| Feature usage events | Biết tính năng nào được dùng nhiều/ít | Cao |
| Error/crash logs | Theo dõi stability, debugging | Cao |
| Onboarding completion rate | Đo conversion funnel | Cao |
| Wake-word success rate | Đo chất lượng voice recognition | Trung bình |
| Tool call success/failure rate | Đo reliability của AI tools | Trung bình |
| Response latency (AI) | Đo trải nghiệm người dùng | Trung bình |
| Retention metrics (D1/D7/D30) | Đo sticky factor | Cao |
| DAU/MAU | Đo active user base | Cao |
| Churn indicators | Dự đoán người dùng rời bỏ | Trung bình |
| NPS/satisfaction scores | Đo mức độ hài lòng | Thấp (MVP) |
| Demographic data | Phân khúc người dùng | Thấp |

# 6. Phân tích tính năng & mức độ hoàn thiện

## 6.1 Ma trận tính năng

| Tính năng | Trạng thái | Hoàn thiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Google OAuth login | Hoàn thành | 95% | Chưa có fallback cho non-Google users |
| Voice Assistant (Gemini Live) | Hoàn thành | 90% | Session 15 phút, cần reconnect |
| Wake-word detection | Hoàn thành | 85% | Ngưỡng 0.88, false positive cần kiểm tra |
| Text/Voice/Image chat | Hoàn thành | 90% | WebSocket real-time, pagination |
| Voice/Video calls | Hoàn thành | 85% | LiveKit, VoIP push trên iOS |
| Medication reminders | Hoàn thành | 90% | Local + push notifications |
| Health tracking | Hoàn thành | 80% | Symptoms, metrics, summary |
| Family dashboard | Hoàn thành | 85% | Health, meds, location, audit |
| Family linking | Hoàn thành | 90% | Invite code system |
| Emergency SOS | Hoàn thành | 80% | 60s cooldown, push to all family |
| Location sharing | Hoàn thành | 75% | Mapbox static preview |
| Music/Radio | Hoàn thành | 70% | yt-dlp search, VOV radio stations |
| Volunteer matching | Beta | 60% | Async matching, rating system |
| Navigation | Cơ bản | 50% | Chỉ mở Google Maps external |
| Quảng cáo | Chưa triển khai | 0% | Chỉ mention trong role selection |
| Subscription/Payment | Chưa triển khai | 0% | Không có payment integration |
| Analytics tracking | Chưa triển khai | 0% | Không có SDK analytics nào |
| Admin panel | Chưa triển khai | 0% | Cần cho quản trị hệ thống |
| i18n (đa ngôn ngữ) | Chưa triển khai | 0% | Hardcoded tiếng Việt |
| Offline mode | Chưa triển khai | 0% | Cần internet cho mọi tính năng |

## 6.2 20 AI Tools phân tích

| # | Tool | Nhóm | Độ phức tạp | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | make_voice_call | Communication | Cao | LiveKit, APNs/FCM |
| 2 | make_video_call | Communication | Cao | LiveKit, APNs/FCM, Camera |
| 3 | send_chat_message | Communication | Trung bình | DB, Push |
| 4 | read_unread_messages | Communication | Thấp | DB |
| 5 | activate_camera | Device Control | Trung bình | LiveKit RPC |
| 6 | deactivate_camera | Device Control | Thấp | LiveKit RPC |
| 7 | set_medication_reminder | Health | Trung bình | DB, Redis, Push |
| 8 | list_medication_reminders | Health | Thấp | DB |
| 9 | mark_medication_taken | Health | Thấp | DB |
| 10 | get_health_summary | Health | Trung bình | DB (multiple queries) |
| 11 | emergency_alert | Emergency | Cao | Push to all family, 60s cooldown |
| 12 | escalate_emergency | Emergency | Cao | Volunteer matching, Redis |
| 13 | start_volunteer_match | Volunteer | Cao | Redis queue, async |
| 14 | get_match_status | Volunteer | Thấp | Redis poll |
| 15 | rate_volunteer | Volunteer | Thấp | DB |
| 16 | get_location | Location | Thấp | DB (cached GPS) |
| 17 | play_music | Entertainment | Trung bình | yt-dlp, YouTube |
| 18 | navigate_to | Location | Thấp | Mapbox URL |
| 19 | get_time | Utility | Thấp | System clock |
| 20 | get_weather | Utility | N/A | Placeholder (chưa triển khai) |

# 7. Phân tích trải nghiệm người dùng (UX)

## 7.1 Điểm mạnh UX

Voice-first design: Người dùng có thể tương tác hoàn toàn bằng giọng nói, không cần nhìn màn hình

Wake-word 'cần giúp': Kích hoạt tự nhiên, không cần tìm nút bấm

Onboarding đơn giản: Google Sign-In → Chọn vai trò → Cấp quyền → Dùng ngay

Haptic feedback: Rung khi chuyển tab, phản hồi xúc giác cho người khiếm thị

Semantic labels: Screen reader có thể đọc mọi phần tử UI

Font lớn (Plus Jakarta Sans): Dễ đọc cho người suy giảm thị lực

Màu sắc tương phản cao: Navy #1A3263 trên nền sáng #F6F6F6

## 7.2 Điểm yếu UX cần cải thiện

| Vấn đề | Mô tả | Đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Session timeout 15 phút | Gemini Live giới hạn 15 phút/session, user phải reconnect | Auto-reconnect seamless, thông báo trước khi hết session |
| Chỉ Google login | Người dùng không có Google account không thể dùng | Thêm phone number login (phổ biến ở VN) |
| Không có offline mode | Mất internet = không dùng được gì | Cache reminders, basic TTS offline |
| Video chỉ 2 phút | Camera session rất ngắn do giới hạn Gemini | Cần thông báo rõ cho user, auto-deactivate gracefully |
| Navigation hạn chế | Chỉ mở Google Maps external, không có turn-by-turn | Tích hợp deeper navigation hoặc audio directions |
| Không có tutorial/hướng dẫn | User mới không biết nói gì với AI | Thêm voice onboarding tutorial, gợi ý câu lệnh |

# 8. Phân tích khả năng tiếp cận (Accessibility)

## 8.1 Đánh giá WCAG 2.1 cho ứng dụng mobile

| Tiêu chí WCAG | Trạng thái | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Text Alternatives | Đạt | Semantic labels cho screen reader |
| 1.3 Adaptable | Đạt | Voice-first, không phụ thuộc layout phức tạp |
| 1.4 Distinguishable | Đạt | Contrast ratio cao (navy/white), font lớn |
| 2.1 Keyboard Accessible | N/A | Mobile app, dùng gestures + voice |
| 2.4 Navigable | Một phần | 3 tabs đơn giản, nhưng thiếu skip navigation |
| 3.1 Readable | Đạt | Tiếng Việt 100%, ngôn ngữ đơn giản |
| 3.2 Predictable | Đạt | Navigation nhất quán, ít thay đổi context |
| 4.1 Compatible | Một phần | Cần kiểm tra VoiceOver/TalkBack thực tế |

## 8.2 Accessibility features đặc biệt

Wake-word detection on-device (Davoice engine): Không cần internet để kích hoạt

Haptic feedback (HapticFeedback.selectionClick): Xác nhận hành động bằng rung

SystemSound feedback: Âm thanh khi chuyển tab

Agent state announcement: Thông báo trạng thái AI (đang nghe, đang nghĩ, đang nói)

Large tap targets: Bottom navigation dạng pill, dễ chạm

Minimal visual dependency: Có thể dùng app mà không cần nhìn màn hình

# 9. Phân tích hiệu suất & khả năng mở rộng

## 9.1 Hiệu suất hiện tại

| Metric | Giá trị ước tính | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| App startup time | 2-4s (Flutter cold start) | Chấp nhận được |
| Voice latency (end-to-end) | 500ms-2s (Gemini + LiveKit) | Tốt cho voice AI |
| Chat message delivery | <500ms (WebSocket) | Tốt |
| Push notification | 1-3s (APNs/FCM) | Chuẩn ngành |
| API response time | 50-200ms (Go backend) | Tốt |
| Wake-word detection | <100ms (on-device TFLite) | Rất tốt |
| LiveKit connection | 1-3s initial connect | Chấp nhận được |
| Battery consumption | Cao (always-listening mic + LiveKit) | Cần tối ưu |

## 9.2 Khả năng mở rộng (Scalability)

| Users đồng thời | Infrastructure cần | Chi phí ước tính/tháng |
| --- | --- | --- |
| 1-50 | 1 VPS 2vCPU/4GB + LiveKit Cloud free tier | $30-60 |
| 50-200 | 1 VPS 4vCPU/8GB + LiveKit Cloud starter | $60-130 |
| 200-1000 | 2 VPS + managed PG + LiveKit Growth | $300-600 |
| 1000-5000 | Kubernetes cluster + managed services | $1,000-3,000 |
| 5000+ | Multi-region, auto-scaling, CDN | $5,000+ |

## 9.3 Bottlenecks tiềm năng

Gemini Live API: 15 phút/session, rate limits chưa rõ cho scale lớn

LiveKit concurrent rooms: Mỗi user = 1 room luôn mở, tốn tài nguyên server

yt-dlp (music): Chạy subprocess trên server, không scale tốt

PostgreSQL single instance: Cần read replicas khi >1000 users

MinIO single node: Cần cluster mode cho high availability

Wake-word + foreground service: Tốn pin đáng kể trên mobile

# 10. Phân tích bảo mật & quyền riêng tư

## 10.1 Đánh giá bảo mật

| Khía cạnh | Triển khai | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Google OAuth2 → JWT (HS256, 1h access, 30d refresh) | Tốt |
| Token storage | flutter_secure_storage (Keychain/Keystore) | Tốt |
| API transport | HTTPS/WSS (TLS) | Tốt |
| Internal API auth | Shared secret (constant-time comparison) | Chấp nhận được |
| Input validation | Cơ bản trong handlers | Cần cải thiện |
| Rate limiting | Chỉ có emergency 60s cooldown | Yếu — cần rate limit toàn API |
| SQL injection | pgx parameterized queries | Tốt |
| CORS | Cấu hình trong middleware | Cần kiểm tra |
| Data encryption at rest | Không (PostgreSQL default) | Cần cải thiện |
| Audit logging | Có (audit_logs table, append-only) | Tốt |

## 10.2 Rủi ro quyền riêng tư

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu sức khỏe (HIPAA-adjacent) | Cao | Mã hóa at-rest, access control chặt, data retention policy |
| Vị trí GPS liên tục | Cao | Chỉ thu thập khi cần, xóa sau 30 ngày, consent rõ ràng |
| Voice recordings trên MinIO | Cao | Mã hóa, auto-delete sau period, không dùng cho training |
| Audit logs chứa nội dung tương tác | Trung bình | Anonymize sau 90 ngày, access control |
| Google OAuth dependency | Trung bình | Dữ liệu Google profile (email, avatar) — cần privacy policy |
| API keys trong config files | Trung bình | Mapbox, Davoice license trong app_config.env — cần obfuscate |

## 10.3 Compliance considerations

Với việc thu thập dữ liệu sức khỏe và vị trí của người khuyết tật, AiSee cần tuân thủ:

Luật An ninh mạng Việt Nam 2018: Lưu trữ dữ liệu trong nước, báo cáo khi yêu cầu

Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Bảo vệ dữ liệu cá nhân): Consent rõ ràng, quyền xóa dữ liệu

GDPR (nếu mở rộng quốc tế): Right to be forgotten, data portability

Luật Người khuyết tật 2010: Đảm bảo tiếp cận công nghệ cho người khuyết tật

# 11. Phân tích mô hình kinh doanh & monetization

## 11.1 Mô hình hiện tại

Hiện tại AiSee KHÔNG có nguồn thu. Mô hình miễn phí hoàn toàn cho user, quảng cáo tùy chọn cho family member (chưa triển khai). Không có payment integration nào trong codebase.

## 11.2 Phân tích các mô hình monetization khả thi

| Mô hình | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm | Khả thi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freemium | Free basic + Premium features (unlimited sessions, priority support) | Phổ biến, dễ hiểu | Khó xác định ranh giới free/premium cho accessibility app | Cao |
| B2B/Institutional | Bán cho bệnh viện, trung tâm khiếm thị, tổ chức NGO | Revenue ổn định, volume lớn | Chu kỳ sales dài, cần team BD | Cao |
| Government grants | Tài trợ từ chính phủ, quỹ khuyết tật | Không ảnh hưởng UX | Không bền vững dài hạn | Trung bình |
| Subscription gia đình | $2-5/tháng cho family dashboard premium | Recurring revenue | Thị trường VN nhạy giá | Trung bình |
| Ads (family role) | Quảng cáo cho family members | Không ảnh hưởng user chính | Revenue thấp ở VN (~$0.5-1 CPM) | Thấp |
| Data insights (anonymized) | Bán insights sức khỏe cho pharma/research | High value data | Ethical concerns, privacy risks | Thấp |

## 11.3 Ước tính Revenue tiềm năng

| Kịch bản | Users | ARPU/tháng | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservative (Year 1) | 500 users, 200 families | $0.5 (ads only) | $100 | $1,200 |
| Moderate (Year 2) | 2,000 users, 1,000 families | $2 (freemium + B2B) | $2,000 | $24,000 |
| Optimistic (Year 3) | 10,000 users, 5,000 families | $3 (multi-stream) | $15,000 | $180,000 |

# 12. Phân tích cạnh tranh

| Sản phẩm | Đối tượng | Công nghệ | Giá | Điểm mạnh | Điểm yếu so với AiSee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be My Eyes | Người khiếm thị toàn cầu | Video call + GPT-4 (Be My AI) | Miễn phí | Cộng đồng tình nguyện viên lớn, AI mạnh | Không có tiếng Việt native, không health tracking |
| Seeing AI (Microsoft) | Người khiếm thị | Computer vision, OCR, scene description | Miễn phí (iOS only) | Nhận diện object/text tốt | Chỉ iOS, không có voice assistant, không health |
| Sullivan+ | Người khiếm thị Hàn Quốc | AI scene description | Miễn phí | Nhẹ, nhanh | Limited features, không có ecosystem gia đình |
| Google Lookout | Người khiếm thị | ML on-device | Miễn phí | Google ecosystem, on-device | Chỉ Android, không conversation, không health |
| AiSee | Người khiếm thị VN | Gemini Live + LiveKit + Flutter | Miễn phí (MVP) | Tiếng Việt native, voice-first, health+family ecosystem | Mới, chưa có user base, phụ thuộc Google |

## 12.1 Lợi thế cạnh tranh của AiSee

Duy nhất tại Việt Nam: Không có đối thủ trực tiếp với giải pháp tương tự cho người khiếm thị VN

Voice-first tiếng Việt: Tối ưu cho ngữ cảnh Việt Nam, không cần dịch

Ecosystem toàn diện: AI assistant + Health tracking + Family dashboard + Emergency = all-in-one

Real-time voice (không phải chat): LiveKit WebRTC cho trải nghiệm conversation thực sự

Wake-word on-device: Không cần internet để kích hoạt, tiết kiệm pin hơn always-on mic

# 13. Phân tích chi phí vận hành

## 13.1 Chi phí MVP (0-200 users)

| Hạng mục | Service | Chi phí/tháng (USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Server (VPS) | Hetzner/DigitalOcean 4vCPU/8GB | $24-48 | Backend + Agent + DB |
| LiveKit | LiveKit Cloud (free tier → starter) | $0-50 | Free: 5000 mins/month |
| Gemini API | Google AI (free tier → pay-as-you-go) | $0-30 | Free: 15 RPM, limited |
| Domain + SSL | Cloudflare | $0-10 | Free tier đủ |
| Push notifications | APNs + FCM | $0 | Miễn phí |
| MinIO storage | Self-hosted trên VPS | $0 | Included trong VPS |
| Monitoring | UptimeRobot + basic logging | $0-7 | Free tier |
|  | TỔNG CỘNG | $24-145 |  |

## 13.2 Chi phí Scale (1000+ users)

| Hạng mục | Chi phí/tháng (USD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Compute (2-3 VPS) | $100-200 | Separate DB, backend, agent |
| Managed PostgreSQL | $30-80 | Supabase/Neon/DO Managed |
| LiveKit Growth plan | $100-300 | Based on concurrent rooms |
| Gemini API | $100-500 | ~$0.075/min audio, scales with usage |
| CDN + Storage | $20-50 | MinIO cluster or S3 |
| Monitoring + Logging | $20-50 | Datadog/Grafana Cloud |
| TỔNG CỘNG | $370-1,180 |  |

# 14. KPIs & metrics đề xuất

## 14.1 North Star Metric

Đề xuất North Star Metric: "Số phút tương tác AI thành công mỗi tuần" — phản ánh giá trị cốt lõi (AI hỗ trợ người khiếm thị thực sự hữu ích).

## 14.2 KPIs theo nhóm

| Nhóm | KPI | Mục tiêu (6 tháng) | Cách đo |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquisition | Số user đăng ký mới/tuần | 50 users/tuần | DB: users.created_at |
| Acquisition | Onboarding completion rate | >80% | Event tracking (cần thêm) |
| Activation | % user dùng AI assistant trong 24h đầu | >60% | audit_logs first tool call |
| Activation | % user thêm ít nhất 1 family member | >40% | DB: family_links |
| Engagement | DAU/MAU ratio | >30% | Session tracking (cần thêm) |
| Engagement | Số tool calls/user/ngày | >5 | DB: audit_logs |
| Engagement | Thời gian voice session trung bình | >3 phút | LiveKit analytics |
| Retention | D1 retention | >50% | Session tracking (cần thêm) |
| Retention | D7 retention | >30% | Session tracking (cần thêm) |
| Retention | D30 retention | >15% | Session tracking (cần thêm) |
| Health | Medication adherence rate | >70% | DB: medication_logs vs medications |
| Health | % reminders responded to | >60% | medication_logs / scheduled reminders |
| Quality | AI tool call success rate | >95% | audit_logs success/fail |
| Quality | Crash-free sessions | >99% | Crashlytics (cần thêm) |
| Quality | Voice latency P95 | <2s | Custom metric (cần thêm) |
| Revenue | MRR | Phụ thuộc model | Payment system (cần thêm) |

# 15. Phân tích rủi ro

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ | Giải pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Gemini API thay đổi giá/điều khoản | Trung bình | Cao | Cao | Thiết kế abstract AI layer, sẵn sàng switch sang OpenAI/Claude |
| LiveKit Cloud tăng giá hoặc ngừng free tier | Thấp | Cao | Trung bình | Self-host LiveKit server, đã có Docker setup |
| Không đạt product-market fit | Trung bình | Cao | Cao | User research sớm, pivot nhanh dựa trên data |
| Dữ liệu sức khỏe bị leak | Thấp | Rất cao | Cao | Encryption at-rest, access audit, penetration testing |
| Không có revenue sau 12 tháng | Trung bình | Cao | Cao | Đa dạng hóa revenue: B2B + grants + freemium |
| Gemini Live session limits (15 min) | Cao | Trung bình | Trung bình | Session resumption đã implement, cần seamless UX |
| Battery drain từ always-listening | Cao | Trung bình | Trung bình | Tối ưu wake-word engine, smart listening schedules |
| Quy định dữ liệu cá nhân thắt chặt | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Privacy-by-design, data minimization, retention policies |
| Team size nhỏ, bus factor cao | Cao | Trung bình | Trung bình | Documentation tốt (đã có), CI/CD automation |
| False positive wake-word | Trung bình | Thấp | Thấp | Tune threshold (hiện 0.88), user feedback loop |

# 16. Đề xuất & lộ trình phát triển

## 16.1 Ưu tiên ngay (Sprint 1-2, tuần 1-4)

| # | Đề xuất | Lý do | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích hợp analytics SDK (Firebase Analytics hoặc PostHog) | Không thể ra quyết định data-driven nếu không có data | Medium |
| 2 | Thêm event tracking cho tất cả user actions | Cần biết tính năng nào được dùng, funnel conversion | Medium |
| 3 | Implement rate limiting toàn API | Bảo mật cơ bản, chống abuse | Small |
| 4 | Thêm crash reporting (Firebase Crashlytics) | Biết app crash ở đâu, bao nhiêu % users affected | Small |
| 5 | Privacy policy + Terms of Service | Bắt buộc cho App Store/Play Store và compliance VN | Small |

## 16.2 Ngắn hạn (Sprint 3-6, tháng 2-3)

| # | Đề xuất | Lý do | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phone number login (OTP) | Phổ biến hơn Google ở VN, đặc biệt cho người lớn tuổi | Large |
| 2 | Offline medication reminders | Critical feature không nên phụ thuộc internet | Medium |
| 3 | Voice onboarding tutorial | Hướng dẫn user mới biết nói gì với AI | Medium |
| 4 | Admin panel cơ bản | Quản lý users, xem analytics, moderate content | Large |
| 5 | Data encryption at rest | Bảo vệ dữ liệu sức khỏe nhạy cảm | Medium |
| 6 | Retention analysis dashboard | Theo dõi cohort retention, churn prediction | Medium |

## 16.3 Trung hạn (tháng 4-6)

| # | Đề xuất | Lý do | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Payment integration (MoMo/ZaloPay) | Monetization cho thị trường VN | Large |
| 2 | B2B partnership program | Revenue từ bệnh viện, trung tâm khiếm thị | Large |
| 3 | Multi-language support (English) | Mở rộng ra ASEAN, đối tác quốc tế | Large |
| 4 | AI model fallback (Claude/GPT) | Giảm phụ thuộc vào Google Gemini | Large |
| 5 | Kubernetes migration | Chuẩn bị cho scale 1000+ users | Large |

# 17. Kết luận

AiSee là một sản phẩm MVP ấn tượng với kiến trúc chắc chắn, tập trung đúng vào đối tượng mục tiêu (người khiếm thị tại Việt Nam) và có tiềm năng thị trường đáng kể (~2 triệu người). Sản phẩm nổi bật nhờ:

Kiến trúc voice-first thực sự, không chỉ thêm voice vào app thông thường

Ecosystem toàn diện: AI + Health + Family + Emergency trong một ứng dụng

Công nghệ tiên tiến: Gemini Live real-time voice, LiveKit WebRTC, on-device wake-word

Documentation xuất sắc (12 phần, rất chi tiết) — hiếm thấy ở dự án student/startup

Tuy nhiên, để chuyển từ MVP sang sản phẩm bền vững, AiSee cần giải quyết ngay 3 vấn đề cốt lõi:

1. Analytics gap: Không có data → không thể ra quyết định → không thể improve. Đây là ưu tiên #1.

2. Monetization: Cần xác định rõ mô hình kinh doanh (đề xuất: B2B + Freemium family) trước khi hết runway.

3. Privacy & Compliance: Dữ liệu sức khỏe + vị trí + khuyết tật = sensitivity rất cao. Cần privacy policy, encryption, và data retention policy ngay.

Với nền tảng kỹ thuật vững chắc và thị trường chưa có đối thủ tại Việt Nam, AiSee có cơ hội lớn để trở thành ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị hàng đầu khu vực nếu thực hiện đúng lộ trình data-driven và monetization trong 6 tháng tới.

— Hết báo cáo —